2023年巴南区重点区域和路段城市道路占用挖掘计划明细表

| 序号 | 项目名称 | 施工地点 | 道路占用挖掘 | | | 预计施工时间 | 业主单位 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(m) | 宽度(m) | 面积（㎡） |
| 一 | 续建项目 |  | 650 | 14 | 3470 |  |  |  |
| 1 | 花溪河综合整治PPP项目 | 渝南大道A段  万达华城E区至大山村公园沿线两侧散落分布 | 500 | 6 | 3000 | 2023年2月28日至2023年6月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
| 2 | 渝南大道B段岔路口屏山路口处至渝南大道米其林轮胎店处 | 140 | 3 | 420 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
| 3 | 轨道2、3号线周边路网优化整治项目4标段给水改造工程 | 渝南大道C段巴乐堂对面 | 10 | 5 | 50 | 2023年3月10日至2023年3月20日 | 重庆市渝南自来水有限公司 |  |
| 二 | 新建项目 |  | 18470 | 148.85 | 63426.7 | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |
|  | 中心城区便民停车场（第二批） | 巴南区体育馆西侧（三江街） | 110 | 5 | 550 | 2023年2月28日至2023年5月31日 | 重庆市龙洲湾资产经营管理有限公司 |  |
|  | 南华学校北侧市政道路（北段）工程 | 巴滨路与南华道路北段K0+009段交叉口 | 10 | 20 | 200 | 2023年4月30日至2023年5月30日 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 |  |
|  | 工矿路北侧市政道路扩宽改造工程 | 李家沱街道工矿路与巴滨路交汇处 | 150 | 7 | 1050 | 2023年2月28日至2023年4月28日 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 |  |
|  | 王家坝片区（三）棚户区改造横一路和横二路（3403厂及民主新村安置房段）横一路交通工程 | 渝南分流道花溪家居建材市场与云峰兰亭十字路口 | 25 | 2 | 50 | 2023年2月28至2023年3月30日 | 重庆市城南建设投资有限公司 |  |
|  | 重庆公路物流基地翔华路一期工程 | 东城大道与翔华路交汇处 | 100 | 15 | 1500 | 2023年12月1日至2024年2月7日 | 重庆公路物流基地建设有限公司 |  |
|  | 重庆公路物流基地金鹅路一期工程 | 东城大道与金鹅路交汇处 | 100 | 15 | 1500 | 2023年2月28日至2023年4月10日 | 重庆公路物流基地建设有限公司 |  |
|  | 花溪河综合整治PPP项目 | 巴滨路  华宇龙湾至龙湖春江天境沿线散落分布 | 800 | 6 | 4800 | 2023年4月1日至2023年9月28日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 渝南大道B段岔路口轻轨站处 | 220 | 3 | 660 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 渝南大道B段重庆工业管理职业学校处 | 70 | 3 | 210 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 渝南大道B段十里缇香处至渝南大道东方温泉大酒店 | 146 | 3 | 438 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 渝南大道A段花溪轻轨站处 | 360 | 3 | 1080 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 渝南大道A段申烨太阳城处 | 70 | 3 | 210 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 东城大道与石美大道、石祥路交叉口沿线 | 384 | 3 | 1152 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 东城大道奥特莱斯段 | 132 | 3 | 396 | 2023年2月28日至2023年4月30日 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司 |  |
|  | 渝黔复线高速公路连接道 | 东城大道花地沟立交区域段 | 1000 | 15 | 15000 | 2023年2月28日至2023年12月31日 | 重庆市城市建设发展有限公司 |  |
|  | 区人民法院大门前PE200管道改造项目 | 龙海大道与渝南大道交汇处（区人民法院与龙洲湾街道大门前） | 150 | 3 | 450 | 2023年4月10日至2023年4月30日 | 重庆市渝南自来水有限公司 |  |
|  | 区政务服务中心PE110管道改造项目 | 渝南大道A段区政务服务中心旁人行道 | 200 | 3 | 600 | 2023年2月28日至2023年3月20日 | 重庆市渝南自来水有限公司 |  |
|  | 新燕尾山隧道给水管道迁改工程 | 渝南大道B段宗申动力城段、龙洲大道协信天骄溪悦段 | 5337 | 5 | 26685 | 2023年2月28日至2023年5月28日 | 重庆市渝南自来水有限公司 |  |
|  | 重庆巴南10kV二溪线新建工程 | 渝南大道B段交通大学2号门处扩电缆井 | 31 | 2 | 62 | 2023年2月28日至2023年3月10日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 渝南大道B段交通大学1号门处新增、扩电缆井 | 12 | 2 | 24 | 2023年2月28日至2023年3月5日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 渝南大道B段学府大道加油站旁扩电缆井 | 6 | 2 | 12 | 2023年2月28日至2023年3月5日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 渝南大道B段学府大学七公里店加出口 | 20 | 0.8 | 16 | 2023年2月28日至2023年3月10日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 渝南大道B段凯恩国际家具城斜对面 | 80 | 0.8 | 64 | 2023年5月5日至2023年5月20日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 渝南大道B段八公里公交车站扩电缆井 | 6 | 2 | 12 | 2023年5月5日至2023年5月10日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 渝南大道B段八公里检查站 | 6 | 0.8 | 4.8 | 2023年5月5日至2023年5月10日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 重庆巴南10kV土林支林牛线联络新建工程 | 渝南大道B段岔路口轻轨站南800米处 | 5 | 2 | 10 | 2023年2月28日至2023年3月5日 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 |  |
|  | 重庆巴南10kV沱环线新建工程 | 巴南大道李家沱正街人行道、部分车行道 | 120 | 1.5 | 180 | 2023年2月28日至2023年3月30日 | 国网重庆市电力公司市南供电公司 |  |
|  | 重庆巴南10kV沱群线新建工程 | 李正街诚信培训学校段 | 140 | 1.5 | 210 | 2023年3月1日至2023年4月10日 | 国网重庆市电力公司市南供电公司 |  |
|  | 损坏阀井更换 | 渝南大道A段龙洲湾街道办事处前 | 3 | 3 | 9 | 2023年4月10日至2023年4月12日 | 重庆巴南天然气有限责任公司 |  |
|  | 巴南次高压环线巴滨一号段天然气管道工程 | 巴滨路巴滨一号小区外 | 340 | 4 | 1360 | 2023年3月1日至2023年5月1日 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 |  |
|  | 江南万科城周边市政道路一期天然气管道工程 | 东城大道江南万科城一期段 | 320 | 4 | 1280 | 2023年5月10日至2023年6月10日 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 |  |
|  | 重庆市巴南区八公里公交站天然气改管工程 | 渝南大道B段八公里公交站 | 167 | 0.7 | 116.9 | 2023年5月5日至2023年6月10日 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 |  |
|  | 巴南移动分公司城域网管道项目 | 渝南大道A段万达学堂湾轻轨站旁 | 400 | 0.35 | 140 | 2023年4月1日至2023年6月1日 | 巴南移动分公司 |  |
|  | 龙海大道区府段 | 500 | 0.35 | 175 | 2023年4月10日至2023年6月10日 | 巴南移动分公司 |  |
|  | 龙洲大道移动公司至气象局 | 2500 | 0.35 | 875 | 2023年6月1日至2023年8月10日 | 巴南移动分公司 |  |
|  | 龙洲大道移动公司门口至京东洗车场处 | 300 | 0.35 | 105 | 2023年6月10日至2023年7月10日 | 巴南移动分公司 |  |
|  | 东城大道石筑路路口至石象路路口 | 1000 | 0.35 | 350 | 2023年6月20日至2023年8月31日 | 巴南移动分公司 |  |
|  | 巴南分公司2022年综合业务区二阶段优化建设（编号CQBN0004）中继光缆项目 | 东城大道与玉华路交汇处 | 50 | 0.6 | 30 | 2023年2月28日至2023年3月20日 | 中国电信巴南分公司 |  |
|  | 2023电信管网建设项目 | 东城大道普洛斯往协信汽车公园至包茂高速段 | 2000 | 0.6 | 1200 | 2023年2月28日至2023年5月20日 | 中国电信巴南分公司 |  |
|  | 巴南分公司2023综合业务区整治工程 | 东城大道88号卡车餐厅段 | 100 | 0．6 | 60 | 2023年2月28日至2023年3月20日 | 中国电信巴南分公司 |  |
|  | 2023电信管网建设项目 | 龙洲大道娄八路段 | 500 | 0.6 | 300 | 2023年2月28日至2023年4月28日 | 中国电信巴南分公司 |  |
|  | 2023电信管网建设项目 | 李正街环球时代至百年广场段 | 500 | 0.6 | 300 | 2023年2月28日至2023年4月28日 | 中国电信巴南分公司 |  |