附件2：

2023年水利安全生产与水旱灾害防御

重点工作清单

| 序号 | 重点  任务 | 责任单位 | 配合单位 | 责任领导 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度指标任务 | 局属各企事业单位，重庆市观景口水利开发有限公司 | 规建科、水利科、水管站、河道站、水资源站、移民服务中心、水行政执法支队、安监站 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 坚决杜绝较大及以上生产安全事故，切实减少一般生产安全事故发生，努力减少因灾死亡（失踪）人数，坚决防止发生因灾导致的群死群伤责任事件。 |  |
| 一、加快数字赋能，提升基层基础 | | | | | | |
| 2 | 实施城市安全数字赋能行动 | 规建科、水利科、安监站 | 局属各企事业单位，重庆市观景口水利开发有限公司 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | （1）以安全发展示范城市建设为指引，加快水利重点领域基础数据汇聚，推进数字化管理，提升安全风险管控和应急处置能力。  （2）建设集日常管理、监测预警、应急指挥、辅助决策等功能于一体的“智慧应急”平台。  （3）年底前，完成重大危险源监测、防汛抗旱等应用场景数字化建设。 |  |
| 3 | 实施防灾减灾基础建设行动 | 水利科 | 相关镇街 | 刘国友 | 督促指导镇街加快消防水池建设。 |  |
| 4 | 实施安全科技推广应用行动 | 规建科、水利科、安监站 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司、重庆市城南水利发展有限公司、重庆市成易水利开发有限公司、重庆市巴南区南丰水力发电有限公司、重庆市观景口水利开发有限公司 | 周坤、丁鹏程、刘国友 | 积极推广安全生产先进实用的技术、产品、工艺等科研成果，实现“机械化换人、自动化减人”。  （2）配合区应急局开展应急管理领域科学理论、政策法规以及事故预防、监测预警和应急救援等技术研究。 |  |
| 5 | 实施全民安全素养提升行动 | 水利科、安监站 | 局属各企事业单位，重庆市观景口水利开发有限公司 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 开展安全宣传进企业、进社区、进家庭、进校园、进农村活动。  （2）创新开展安全生产月、“5·12”防灾减灾日、“安康杯”企业安全知识技能竞赛、“安全文化示范企业”、“最美应急人”、“12·2全国交通安全日”等活动。  （3）强化重要节点、重要事项、重要政策安全宣传和新闻发布。 |  |
| 二、完善体制机制，强化党政履职 | | | | | | |
| 6 | 强化党政领导干部务实履职 | 水利科、安监站 | —— | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 坚持党政领导干部清单履职，制定安全生产责任清单和年度重点工作任务清单，将发现和解决问题作为履职的重要标准。  严格执行党政领导干部工作纪实报告制度，强化重要时段、重要节点履职调度。  落实安全生产述职评议制度。  完善常态化警示曝光机制，严格落实通报约谈等措施。 |  |
| 7 | 强化部门安全监管责任 | 规建科、水利科、水管站、河道站、水资源站、移民服务中心、水行政执法支队、安监站 | 局属各企事业单位，重庆市观景口水利开发有限公司 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | （1）按照“三个必须”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”以及业务相近原则，厘清新产业、新业态等新兴行业领域安全监管职责，不断消除监管盲区。  （2）厘清一般小（2）型水库、农村小水电站等业务领域安全监管职责，明晰工作界限，不断消除监管盲区。  （3）强化水利重点在建项目行业与属地分责共管。  （4）按照工作职责负责对专业领域安全生产工作进行督导检查，将业务工作与安全生产同谋划、同部署、同检查、同落实，形成监管合力。  （5）加大安全生产警示教育和事故通报力度，对事故多发、存在重大安全风险隐患的领域、加强督导、严肃问责 |  |
| 8 | 强化“实名制”安全监管 | 局属各企事业单位，重庆市观景口水利开发有限公司 | 规建科、水利科、水管站、河道站、水资源站、移民服务中心、水行政执法支队、安监站 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | （1）聚焦安全生产与水旱灾害防御重点管控企业（单位）、防汛薄弱环节，规范开展“分级监管、划干分净、落到人头”实名制监管。  （2）根据安全风险和规模大小，按区、镇街分级明确行政负责人、行业监管部门负责人、企业（单位）责任人“三个责任人”，及时调整优化，统一挂牌公示。  （3）严格“三个责任人”履职标准，行政负责人、行业监管部门负责人每月至少开展1次检查指导，每半年完成1次挂牌企业（单位）指导检查全覆盖（时间表述是否冲突），在重要节点、复工复产、出现险情、发生事故等特殊时期必须到场履职。 |  |
| 9 | 坚持严格执法总基调 | 规建科、水利科、水管站、河道站、水资源站、移民服务中心、水行政执法支队、安监站 | —— | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 严格执法检查，科学编制年度监督检查计划，落实“日周月”执法检查要求，在重要时段、重要节点加密执法检查频次。  严格执法规范，强化检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”闭环执法，落实行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核制度。  严格执法处罚，坚持执法“清零”和执法“三个强度”提升，对突出违法行为依法从重处罚。 |  |
| 10 | 健全落实水利安全生产风险管控“六项机制”。 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司、重庆市城南水利发展有限公司、重庆市成易水利开发有限公司、重庆市巴南区南丰水力发电有限公司、重庆市观景口水利开发有限公司 | 安监站 | 周坤、丁鹏程、刘国友 | （1）推动各水利生产经营单位出台“六项机制”实施细则或实施方案  （2）将“六项机制”工作情况作为安全生产状况评价和安全生产巡查的重要内容，加强督促指导，持续推动“六项机制”落地见效。 |  |
| 11 | 加强问题隐患警示曝光 | 规建科、安监站 | 水利科、河道站、移民服务中心、水行政执法支队 | 周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 落实安全生产诚信管理办法，建立完善失信惩戒和守信激励机制，严格执行企业安全生产“黑名单”制度。  （2）水利建设领域要常态化开展典型事故责任单位通报约谈，对存在突出问题、事故多发和发生较大生产安全事故的企业进行警示曝光。 |  |
| 12 | 加强违法行为有奖举报 | 安监站 | 涉及举报事项的监管责任单位 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 健全安全生产举报奖励机制，深化举报奖励工作宣传发动，扩大有奖举报知晓率、参与率。  （2）抓实抓好线索依法查办和举报奖励兑现，提升群众积极性和主动性 |  |
| 三、压实主体责任，强化安全管理 | | | | | | |
| 13 | 压实企业安全生产主体责任 | 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司、重庆市城南水利发展有限公司、重庆市成易水利开发有限公司、重庆市巴南区南丰水力发电有限公司、重庆市观景口水利开发有限公司 | 规建科、水利科、水管站、河道站、水资源站、移民服务中心、水行政执法支队、安监站 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 严格企业法定代表人、实际控制人、主要负责人安全生产第一责任人责任。  以标准化为统领，构建符合企业生产实际的安全管理体系，推动企业达标、专业达标、岗位达标。  组织建立全员安全生产责任制，明确领导班子成员和内部各部门安全生产职责。  深化“日周月”隐患排查，分级制定清单，严格排查整治。  落实关键环节总工程师制度，特别是重点水利工程建设领域重点企业要设置总工程师岗位，提升安全管理效能。  （6）强化一线岗位规范操作，全面推行岗位风险清单、职责清单、操作卡、应急处置卡“两单两卡”制度。 |  |
| 14 | 压实水旱灾害防御主体责任 | 局属各企事业单位，重庆市观景口水利开发有限公司，相关镇街 | 规建科、水利科、水管站、河道站、水资源站、移民服务中心、水行政执法支队、安监站 | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 在建水利工程项目业主，水库、小水电站、堤防护岸、供水工程等重点设施，以及重点防洪薄弱风险点及山洪灾害点等重点区域管理单位，要清单化明确主体责任，做好责任公示、风险研判、安全巡查、隐患整治、监测预警、紧急管控等重点工作。 |  |
| 四、着眼两个根本，深化专项整治 | | | | | | |
| 15 | 深化安全生产专项整治三年行动巩固治理 | 局机关各科室，局属各企事业单位，重庆市观景口水利开发有限公司 | —— | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 立足从根本上消除隐患、从根本上解决问题，巩固安全生产专项整治三年行动成效，将有效经验固化为制度性成果，建立落实重点行业领域遏制重特大事故发生的长效机制。 |  |
| 16 | 深化“两重大一突出”集中整治 | 办公室、规建科、水利科、水管站、河道站、水资源站、移民服务中心、水行政执法支队、安监站 | 水文站、各片区水利站、水库管理所、水文站、城南（城易）公司、渝江（南城）水务公司、南丰公司、 | 周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 围绕水利建设施工、水利工程运行、水旱灾害防御等重点领域，集中精力深化开展“9+N”专项整治。“N”即其他新情况、新风险涌现的行业领域，结合工作实际，针对性开展的专项整治。如生产经营单位临时动火作业安全专项整治等。  推进自建房安全专项整治，开展建设施工“两防”和关键岗位人员到岗履职情况专项整治。  深化高层建筑、厂房库房、老旧小区等火灾隐患排查整治。 |  |
| 17 | 深化“打非治违”专项治理 | 规建科、水利科、水管站、河道站、水行政执法支队、水资源站、移民服务中心、安监站 | —— | 蒋文、周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | 严厉打击非法采砂、以建代采以及其他涉及安全的水事非法违法等行为。  （2）大力整治建设施工违法分包转包、资质挂靠等行为。 |  |
| 五、加强应急准备，筑牢最后防线 | | | | | | |
| 18 | 加强应急预案管理 | 水利科、安监站 | 各水库管理所，片区水利站，城南（成易）公司，南丰公司，渝江（南城）水务公司，观景口公司，各镇街 | 刘国友 | （1）组织开展综合应急演练和水旱灾害应急预案演练。  （2）督促有关单落实应急预案简明化、专业化、实战化和应急处置卡“三化一卡”要求，针对性修订应急预案，并开展应急演练。  （3）加强应急预案备案管理。 |  |
| 19 | 加强基层应急建设 | 水利科 | 各水库管理所，片区水利站，城南（成易）公司，南丰公司，渝江（南城）水务公司，观景口公司，各镇街 | 刘国友 | 补充完善防汛物资储备，严格防汛应急值守。  （2）督导相关镇街合理布局山洪灾害转移安置点，加强相关人员培训，熟知转移线路。  （3）督导镇街合理设置网格，强化网格管理。 |  |
| 20 | 提升应急管理信息化专业化水平 | 水利科、安监站、水文站 | 各水库管理所，片区水利站，城南（成易）公司，南丰公司，渝江（南城）水务公司，观景口公司，各镇街 | 周坤、丁鹏程、戚晓波、刘国友 | （1）发挥大数据优势，鼓励水利重点领域加快应急管理信息系统建设，提升重点部位（场所）、重要装置、重点风险点（隐患点）事故灾害的监测预警水平，增强在建重点水利工程、水库大坝、水旱灾害隐患点、重点防洪薄弱风险点等的在线监测预警能力。  （2）配合协助谋划建设全区应急物资仓储、应急队伍训练基地。 |  |
| 21 | 抓好紧急管控避险措施落实 | 水利科 | 局属各企事业单位，相关镇街 | 刘国友 | （1）严格落实应对极端暴雨和过境洪水应急处置规范，探索建立水利各领域极端事故灾害响应处置操作细则。  （2）全面推行重要预警信息“叫应”机制。  （3）建立完善水利行业灾害预警“熔断”机制。  （4）规划山洪灾害情况下的疏散范围、撤离路线和避险场所。 |  |