巴南发改审发〔2021〕784号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区圣灯山镇三块石片区市政道路工程（2号路）可行性研究报告审查意见的函

重庆市巴南公路建设有限公司:

你单位《关于巴南区圣灯山镇三块石片区市政道路工程（2号路）可行性研究报告审批的请示》（巴路司文〔2021〕30号）收悉。结合重庆西恒工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，现提出审查意见如下:

- 《巴南区圣灯山镇三块石片区市政道路工程（2号路）可行性研究报告》内容较全面，基本达到国家规定的编制深度要求，原则同意机械工业第六设计研究院有限公司编制的《巴南区圣灯山镇三块石片区市政道路工程（2号路）可行性研究报告》，该项目在线服务监管平台代码：2020-500113-78-01-146043。

二、项目法人：重庆市巴南公路建设有限公司。

三、建设地址：重庆市巴南区圣灯山镇。

四、建设规模及主要建设内容：本项目道路长度为399.631米，为城市支路，双向两车道，设计车速20千米/小时。标准路幅宽度为12.0米，车行道宽度7.0米，人行道两边各2.5米。采用沥青混凝土路面结构形式。建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、其他管网等工程。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算1828.30万元。其中：工程费用1157.56万元，工程建设其他费用564.14万元，预备费用106.60万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：12个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、根据《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）文件精神，此审查意见作为项目后续开展论证、办理手续的技术要件。请你单位据此与有关部门联系，进一步开展前期工作，办理有关建设手续。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2021年11月2日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2021年11月2日印发