巴南发改审发〔2022〕324号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于调整巴南区托育服务指导中心改建工程

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心:

你单位《关于申请巴南区托育服务指导中心改建工程可行性研究报告批复的请示》（巴南妇幼文〔2022〕21号）收悉。我委于2022年4月以（巴南发改审发〔2022〕182号）批复了该项目可研报告，因项目建设规模发生变化,现对可行性研究报告内容进行相应调整，按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令第339号）有关规定，需要重新履行项目可行性研究报告审批手续。结合重庆凯弘工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设巴南区托育服务指导中心改建工程。现就该项目重新批复如下：

一、原则同意重庆谛威工程造价咨询有限公司编制的《巴南区托育服务指导中心改建工程可行性研究报告》。

二、建设地址：巴南区鱼洞新农街2号。

三、项目代码：2202-500113-04-01-180707

四、建设规模及主要建设内容：本项目总建设面积约2730平方米，包括房屋建筑面积2330平方米，户外活动场地及绿地建设面积约400平方米，建成托位60个，建成符合《托育综合服务中心建设指南（试行）》的托育服务用房、培训用房、管理用房、婴幼儿早期发展用房、设备辅助用房及建筑设备。主要建设内容包括拆除工程、室内及外立面装饰、消防系统、电气系统、给排水系统、暖通空调系统、智能化系统、电梯、户外活动场地及绿地改造、托育专用教学教具及安防设施设备等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算838.20万元。其中：工程费用716.10万元，工程建设其他费用82.20万元，预备费39.90万元。项目资金来源为：申请中央专项资金及区财政资金。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：10个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

十、巴南发改审发〔2022〕182号批复文件不再执行。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年6月9日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年6月9日印发