巴南发改审发〔2022〕617号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于现代智能建筑交易及大数据产业园配套

建设项目可行性研究报告的批复

重庆智慧总部新城建设有限公司:

你单位《关于申请现代智能建筑交易及大数据产业园配套建设项目可行性研究报告审批的函》（智慧总部新城文〔2022〕46号）收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设现代智能建筑交易及大数据产业园配套建设项目（2208-500113-04-01-223171）。现批复如下:

一、原则同意重庆交通大学工程设计研究院有限公司编制的《现代智能建筑交易及大数据产业园配套建设项目可行性研究报告》。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区惠民街道。

四、建设规模及主要建设内容：现代智能建筑交易及大数据产业园配套建设项目设计范围包含匝道连接线1条0.25Km，立交匝道4条（A、B、C、D）1.92Km，渝湘复线高速连接部变速车道4段（	E、F、G、H）1.71Km，总长度约3.88Km（含变速车道渐变段），包含桥梁3座，涵洞6个（其中1个为新建，5个为渝湘复线高速涵洞接长），挡墙9段。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资约42542.93万元。其中：工程费用约23314.02万元，工程建设其他费用约13778.11万元，预备费约2096.53万元，建设期贷款利息3354.27万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：勘察、设计、施工、监理、设备及重要材料；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：36个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

附件：现代智能建筑交易及大数据产业园配套建设项目估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年11月7日

附件：

现代智能建筑交易及大数据产业园配套建设项目估算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 评审（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位造价（万元） | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 | 0.98 | 22239.26 | 1074.76 |  | 23314.02 |  |
| 1 | 平场工程 | 56.63 | 855.65 |  |  | 855.65 |  |
| 2 | 道路工程--连接线 | 2476.06 | 623.97 |  |  | 623.97 |  |
| 3 | 道路工程--A匝道 | 3081.31 | 2243.19 |  |  | 2243.19 |  |
| 4 | 道路工程--B匝道 | 2755.75 | 774.36 |  |  | 774.36 |  |
| 5 | 道路工程--C匝道 | 2204.78 | 1172.95 |  |  | 1172.95 |  |
| 6 | 道路工程--D匝道 | 822.22 | 314.09 |  |  | 314.09 |  |
| 7 | 道路工程--E变速车道 | 2781.23 | 945.62 |  |  | 945.62 |  |
| 8 | 道路工程--F变速车道 | 1707.46 | 483.21 |  |  | 483.21 |  |
| 9 | 道路工程--G变速车道 | 3866.09 | 885.34 |  |  | 885.34 |  |
| 10 | 道路工程--H变速车道 | 2035.84 | 1744.31 |  |  | 1744.31 |  |
| 11 | A匝道桥 | 0.8500 | 3633.96 |  |  | 3633.96 |  |
| 12 | C匝道桥 | 0.8500 | 2091.00 |  |  | 2091.00 |  |
| 13 | D匝道桥 | 0.8500 | 1948.63 |  |  | 1948.63 |  |
| 14 | 下穿道 | 1.3500 | 908.69 |  |  | 908.69 |  |
| 15 | 支挡工程 | 0.1400 | 1111.70 |  |  | 1111.70 |  |
| 16 | 排水工程（含海绵城市） | 320.00 | 1241.60 |  |  | 1241.60 |  |
| 17 | 照明工程 | 92.00 |  | 356.96 |  | 356.96 |  |
| 18 | 景观绿化 | 325.00 | 1261.00 |  |  | 1261.00 |  |
| 19 | 交通工程 | 185.00 |  | 717.80 |  | 717.80 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 13778.11 | 13778.11 |  |
| 1 | 建设用地费用 |  |  |  | 10885.50 | 10885.50 |  |
| 1.1 | 征地拆迁补偿费 |  |  |  | 10885.50 | 10885.50 | 征地120.95亩,暂按90万/亩计取 |
| 2 | 技术咨询费用 |  |  |  | 1866.22 | 1866.22 |  |
| 2.1 | 可行性研究费 |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.2 | 工程勘察测量费 |  |  |  | 163.20 | 163.20 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.3 | 勘察成果审查费 |  |  |  | 9.79 | 9.79 | 渝价[2013]423号文 |
| 2.4 | 勘察见证费用 |  |  |  | 5.39 | 5.39 | 渝建发[2008]209号文 |
| 2.5 | 工程设计费 |  |  |  | 528.09 | 528.09 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.6 | 施工图审查费 |  |  |  | 25.65 | 25.65 | 渝价[2013]423号文 |
| 2.7 | 地质灾害评估费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 渝价[2002]257号文 |
| 2.8 | 招标代理服务费 |  |  |  | 43.73 | 43.73 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.8.1 | 服务招标 |  |  |  | 6.52 | 6.52 |  |
| 2.8.2 | 施工招标 |  |  |  | 37.21 | 37.21 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.9 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 169.94 | 169.94 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.9.1 | 概算审核费 |  |  |  | 11.72 | 11.72 | 下浮30% |
| 2.9.2 | 工程量清单及组价编制费 |  |  |  | 30.98 | 30.98 | 下浮30% |
| 2.9.3 | 工程量清单及组价审核费 |  |  |  | 30.98 | 30.98 | 下浮30% |
| 2.9.4 | 施工阶段工程造价全过程控制 |  |  |  | 96.26 | 96.26 | 下浮30% |
| 2.10 | 工程建设监理费 |  |  |  | 311.89 | 311.89 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.11 | 环境影响评价费 |  |  |  | 7.67 | 7.67 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.12 | 生态环境影响论证 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 暂列 |
| 2.13 | 环境影响后评价及验收评价 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 暂列 |
| 2.14 | 水土保持方案报告书编制费 |  |  |  | 52.72 | 52.72 | 保监〔2005〕22号,下浮30% |
| 2.15 | 水土保持验收费 |  |  |  | 22.39 | 22.39 | 保监〔2005〕22号,下浮30% |
| 2.16 | 地震安全性评价 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）暂列 |
| 2.17 | 工程竣工财务决算审计费 |  |  |  | 20.88 | 20.88 | 渝价[2011]257号文 |
| 2.18 | 高边坡专项审查费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 暂列 |
| 2.19 | 信息化技术服务费 |  |  |  | 150.00 | 150.00 | 暂列 |
| 2.20 | 行洪论证费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 | 暂列 |
| 2.21 | 社会稳定风险分析报告 |  |  |  | 19.70 | 19.70 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.22 | 用地预审 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 暂列 |
| 2.23 | 节能报告编制费 |  |  |  | 9.27 | 9.27 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 2.24 | 安全生产保障费 |  |  |  | 233.14 | 233.14 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021） |
| 3 | 工程相关费用 |  |  |  | 330.00 | 330.00 |  |
| 3.1 | 生态环境监测费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 暂列 |
| 3.2 | 施工及永久电源引入费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列 |
| 3.3 | 交通转换及组织费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列 |
| 3.4 | 周边建构筑物保护费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列 |
| 3.5 | 环境保护新增措施费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列 |
| 3.6 | 水土保持新增措施费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列 |
| 3.7 | 现状管道切割补偿费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 暂列 |
| 3.8 | 文物保护费 |  |  |  | 25.00 | 25.00 | 暂列 |
| 4 | 工程建设管理费 |  |  |  | 276.74 | 276.74 |  |
| 4.1 | 建设项目管理费 |  |  |  | 247.80 | 247.80 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）下浮30% |
| 4.2 | 招标投标交易服务费 |  |  |  | 28.94 | 28.94 | 渝价[2018]54号文，下浮30% |
| 5 | 其他费用 |  |  |  | 419.65 | 419.65 |  |
| 5.1 | 工程保险费 |  |  |  | 139.88 | 139.88 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）工程费的0.6% |
| 5.2 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 279.77 | 279.77 | 《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）工程费的1.2% |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 2096.53 | 2096.53 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 2096.53 | 2096.53 | （一+二-建设用地费）*8% |
|  | 静态总投资 |  | 22239.26 | 1074.76 | 15874.64 | 39188.66 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 3354.27 | 3354.27 | 按静态投资的中的31400万元考虑贷款，其中贷款期限为4年，贷款利率为4.65% |
| 1 | 第一年 贷款利息（贷款占比30%） |  |  |  | 219.02 | 219.02 | 第1年贷款9420万元，利率4.65 |
| 2 | 第二年 贷款利息（贷款占比30%） |  |  |  | 667.23 | 667.23 | 第2年贷款9420万元，利率4.65 |
| 3 | 第三年 贷款利息（贷款占比20%） |  |  |  | 1063.28 | 1063.28 | 第3年贷款6280万元，利率4.65 |
| 4 | 第四年 贷款利息（贷款占比20%） |  |  |  | 1404.74 | 1404.74 | 第4年贷款6280万元，利率4.65 |
| 五 | 建设项目总投资 |  |  |  |  | 42542.93 | （一）+（二）+（三）+（四） |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年11月7日印发