巴南发改审发〔2022〕654号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于“油彩花舍-巴蜀美丽庭院示范片”

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区丰盛镇人民政府:

你单位《关于申请审批“油彩花舍-巴蜀美丽庭院示范片”可行性研究报告的函》（丰盛府函〔2022〕109号）收悉。根据明科建设咨询有限公司巴南区分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设“油彩花舍-巴蜀美丽庭院示范片”（2210-500113-04-01-485352）。现批复如下:

一、原则同意重庆市天开建筑设计事务所有限责任公司编制的《“油彩花舍”-巴蜀美丽庭院示范片可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区丰盛镇油房村2组。

四、建设规模及主要建设内容：1.农房品质提升：（1）安居型农房整治提升项目。约136户，建筑面积约35400平方米，庭院整治约18200平方米；（2）宜居型农房整治提升项目。约13户，建筑面积约3100平方米，庭院整治约1600平方米；（3）乐居型农房整治提升项目。约6户，建筑面积约1300平方米，庭院整治约1400平方米。2.院落颜值提升：（1）新建小广场4处，约840平方米。（2）整治院落连接人行步道，约3500米。（3）增设标识标牌6处。（4）完善1处群众休闲设施建设。（5）整治村落水塘，溪沟等环境10处（6个水塘，4处溪沟）。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资约1764.84万元。其中：工程费用约1550.62万元，工程建设其他费用约214.22万元。项目资金来源为：财政补助资金1500万元，其余业主自筹。

六、招标核准：

一是项目可按照《关于印发<“巴蜀美丽庭院示范片”建设项目和市级补助资金管理办法（试行）>的通知》（渝建村镇〔2022〕26号）文件第六条“5.共建共治共享。坚持党建引领”，建立“决策共谋、发展共建、效果共管、效果共评、成果共享”机制。农房品质提升可由产权人或使用人或村集体等，直接委托符合要求的设计、施工单位或培训合格的农村建筑工匠实施，激发群众投智、投劳、投物、投资项目建设的要求执行。二是其他人居环境提升、基础设施建设等公共设施如达到招标规模的，应按照国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》执行。

七、建设工期：7个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

十、其他要求：在项目院落颜值提升等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

附件：“油彩花舍-巴蜀美丽庭院示范片”概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月14日

附件：

“油彩花舍-巴蜀美丽庭院示范片”概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 评估价值（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 送审指标 | 建筑费用 | 其它费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  | 1550.62 |  |
| （一） | 农房品质提升部分 |  |  |  | 1253.25 |  | 1253.25 |  |
| 1 | 安居型农房整治提升项目，共136户 | m2 | 35422 | 289.64 | 973.37 |  | 973.37 |  |
| 2 | 宜居型农房整治提升项目，共13户 | m2 | 3118 | 567.38 | 177.30 |  | 177.30 |  |
| 3 | 乐居型农房整治提升项目，共6户 | m2 | 1325 | 754.36 | 102.59 |  | 102.59 |  |
| （二） | 院落颜值提升部分 |  |  |  | 297.37 |  | 297.37 |  |
| 1 | 小广场建设项目，共4处小广场 | m2 | 840 | 550.00 | 46.20 |  | 46.20 |  |
| 2 | 院落连接道整改项目，约 3500米院落连接道石板路整改 | m | 3500 | 300.00 | 105.00 |  | 105.00 |  |
| 3 | 标识标牌项目 | 套 | 6 | 15000.00 | 9.00 |  | 9.00 |  |
| 4 | 群众休闲设施 | 套 | 1 | 29000.00 | 2.90 |  | 2.90 |  |
| 5 | 村落水塘，溪沟等自然环境整治，共6个水塘，4处溪沟环境整改 | 项 | 1 | 536700.00 | 53.67 |  | 53.67 |  |
| 6 | 油菜花海项目 | 亩 | 25 | 32240.00 | 80.60 |  | 80.60 |  |
| （三） | 汇总误差 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  |  | 214.22 | 214.22 |  |
| （一） | 土地费用 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1 | 土地费用 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| （二） | 技术咨询费用 |  |  |  |  | 160.69 | 160.69 |  |
| 1 | 可行性研究费 |  |  |  |  | 5.40 | 5.40 | 已签合同 |
| 2 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 4.80 | 4.80 | 已签合同 |
| 3 | 工程设计费 |  |  |  |  | 98.90 | 98.90 | 已签合同 |
| 4 | 工程造价咨询费 |  |  |  |  | 22.49 | 22.49 |  |
| 4.1 | 概算编制 |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 | 2021概算编规的50% |
| 4.2 | 工程量清单及组价编制(审核) |  |  |  |  | 4.67 | 4.67 | 2021概算编规的50% |
| 4.3 | 工程量清单结算审核 |  |  |  |  | 3.72 | 3.72 | 2021概算编规的50% |
| 4.4 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 |  |  |  |  | 13.20 | 13.20 | 已签合同 |
| 5 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 29.10 | 29.10 | 已签合同 |
| （三） | 工程相关费用 |  |  |  |  | 15.80 | 15.80 |  |
| 2 | 项目建设管理费 |  |  |  |  | 15.80 | 15.80 | 财建[2016]504号 |
| （四） | 其他费用 |  |  |  |  | 23.53 | 23.53 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 7.75 | 7.75 | 2021概算编规 |
| 2 | 工程保险费 |  |  |  |  | 4.65 | 4.65 | 2021概算编规 |
| 3 | 安全生产保障费 |  |  |  |  | 7.75 | 7.75 | 2021概算编规 |
| 4 | 基建竣工财务决算费 |  |  |  |  | 3.38 | 3.38 | 渝价[2011]257号文 |
| 5 | 宣传片拍摄 |  |  |  |  | 14.20 | 14.20 | 已签合同 |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 总投资 |  |  |  |  |  | 1764.84 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月14日印发