巴南发改审发〔2023〕79号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于双河口镇塘湾村、北隘口村管网改造工程可行性研究报告的批复

重庆市巴南区双河口镇人民政府:

你单位《关于双河口镇塘湾村、北隘口村管网改造工程可研申报的函》（双河口府函〔2023〕14号）收悉。根据昀锦工程咨询有限公司重庆巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设双河口镇塘湾村、北隘口村管网改造工程（2302-500113-04-01-239209）。现批复如下:

- 原则同意重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司编制的《巴南区双河口镇塘湾村、北隘口村管网改造工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：双河口镇塘湾村 、北隘口村。

四、建设规模及主要建设内容：1、塘湾村片区：在后草湾处新建加压泵站1座，将处理后的清水提升至黄家枯井社饮水工程25m³清水池，加压管道DN40衬塑复合钢管（2.0Mpa)长760米pa；新建配水管DN20-DN150衬塑复合钢管（2.0Mpa)共计35427米及管道附属设施；安装DN15水平旋翼湿式水表共计495块；安装DN150远程电子流量计1块。2、北隘口（内槽、外槽）片区：新建配水管DN20-DN125衬塑复合钢管（2.0Mpa)共计45663米及管道附属设施；安装DN15水平旋翼湿式水表共计659块，其中DN15水表656块，DN32水表1块，DN40水表1块，DN65水表1块；安装DN125、DN100远程电子流量计各一块。

五、项目总投资545.81万元。其中：工程费用479.30万元，机电设备及安装工程费19.15万元，施工临时工程费25.76万元，独立费10.90万元，预备费10.70万元。项目资金来源为：2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金250万元，不足部分将在2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金中另行安排。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：12个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

十、其他要求：在项目塘湾村、北隘口村配水工程等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

附件：双河口镇塘湾村、北隘口村管网改造工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年3月27日

附件：

双河口镇塘湾村、北隘口村管网改造工程总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费（万元） | 设备购置费（万元） | 独立费用（万元） | 预备费（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 建筑工程 | 479.30 |  |  |  | 479.30 |
| 2 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 19.15 |  |  | 19.15 |
| 3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 4 | 第四部分 施工临时工程 | 25.76 |  |  |  | 25.76 |
| 5 | 第五部分 独立费用 |  |  | 10.90 |  | 10.90 |
|  | 一至五部分投资合计 | 505.05 | 19.15 | 10.90 |  | 535.10 |
| 6 | 基本预备费 |  |  |  | 10.70 | 10.70 |
| 7 | 静态投资 |  |  |  |  | 545.81 |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年3月27日印发