
巴南发改审发〔2022〕10号
重庆市巴南区发展和改革委员会

关于高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目可行性研究报告的批复

重庆市渝兴建设投资有限公司:
你单位《关于高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目可行性研究报告审批的请示》（渝兴公司函〔2022〕6号）收悉。根据专家审核意见，经研究，同意高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目（2110-500113-04-01-771917）。现批复如下:
一、原则同意中元国际投资咨询中心有限公司编制的《高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目可行性研究报告》。
二、项目法人：重庆市渝兴建设投资有限公司。
三、建设地址：巴南区龙洲湾街道、鱼洞街道。
四、建设规模及主要建设内容：本项目主要包含高职城二期——A分区内基础设施及配套设施建设，其中新建道路13.763公里，明渠3493米，整治边坡1.5公里，建设停车场24000平方米，综合服务中心32000平方米。（具体建设规模以相关部门核定为准）
五、项目投资估算280166.60万元。其中：工程费用151702.50万元，工程建设其他费用109422.41万元，预备费用8131.71万元，建设期利息10909.98万元。项目资金来源为：申请政府专项债券及业主自筹。
六、招标核准：   
（一）招标范围：勘察、设计、施工、监理；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。
（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。
七、建设工期：36个月。
八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。
九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。
特此批复

                          重庆市巴南区发展和改革委员会

                                2022年1月14日 

抄送：区规划自然资源局。
重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年1月14日印发
　―2―

－3－　

