
巴南发改审发〔2026〕227号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于新燕尾山隧道互联互通供水管道工程

核准的批复

重庆市自来水有限公司：

你单位《关于新燕尾山隧道互联互通供水管道工程重新办理核准批复的请示》（渝自来水文〔2026〕43号）收悉。依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，结合淇澳同辉工程咨询集团有限公司巴南分公司的评估报告。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为解决东南部片区应急供水需求，同意建设新燕尾山隧道互联互通供水管道工程（2207-500113-04-01-556841）。

二、项目单位：重庆市自来水有限公司。

三、项目建设地点：巴南区新燕尾山隧道内。
    四、建设性质：新建。
五、项目建设规模和建设内容：在新燕尾山隧道内建设DN200至DN800管道5588m。起点接渝黔公路DN200给水管道，沿新燕尾山隧道双洞外侧检修通道敷设两根DN200至DN800管道至界石，其中DN800管道294m；DN600管道5276m；DN300管道6m；DN200管道12m。

六、项目总投资为1392.35万元。其中工程费用1123.26万元，工程建设其他费186.74万元，预备费65.50万元，建设期利息16.85万元。项目资金来源为企业自有资金和银行贷款。

七、招标核准：   

招标范围为施工和与工程建设有关的重要材料，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。

八、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目应附前置条件的相关文件是《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500113202300021号）

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、质量检验、环评等相关报建手续。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请你单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过一年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。在核准文件有效期内未开工建设也未按规定向项目核准机关申请延期，或虽提出延期或变更申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：新燕尾山隧道互联互通供水管道工程投资估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2026年8月11日
附件

新燕尾山隧道互联互通供水管道工程投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	投资（万元）
	备注

	一
	工程费用
	
	
	
	1123.26
	

	1
	DN600给水管道工程L=5090M（隧道管廊内预留敷设）3PE内外防腐钢管
	m
	5090
	1890.00
	962.01
	

	2
	DN600给水管道工程  L=186M（埋地敷设）3PE内外防腐钢管
	m
	186
	2900.00
	53.94
	

	3
	DN800给水管道工程  L=294M（埋地敷设）3PE内外防腐钢管
	m
	294
	3650.00
	107.31
	

	二
	工程建设其它费用
	
	
	
	186.74
	

	（一）
	与项目建设有关的其他费
	
	
	
	186.74
	

	1
	编制可行性研究报告
	
	
	
	5.42
	参考渝价[2013]430号

	2
	项目建设管理费
	
	
	
	25.89
	参考财建[2016]504号文

	3
	工程建设监理费
	
	
	
	33.06
	参考计价格[2007]670号

	4
	工程招标代理服务费用
	
	
	
	6.98
	参考计价格[2002]1980号

	5
	建设工程交易综合服务费
	
	
	
	1.91
	参考渝价[2018]54号

	6
	工程勘察费
	
	
	
	8.99
	国家计委、建设部2002年工程设计收费标准

	7
	购买地形图、地下管线查勘、控制测量
	
	
	
	5.00
	暂估

	8
	管线放线、竣工测量费
	
	
	
	15.00
	暂估

	9
	工程设计费
	
	
	
	42.81
	参考计价格[2002]10号

	10
	工程造价咨询服务费
	
	
	
	9.99
	

	10.1
	概算编制
	
	
	
	1.75
	参考渝价[2013]428号

	10.2
	工程量清单及组价编制(审核)
	
	
	
	8.24
	参考渝价[2013]428号

	11
	项目竣工财务决算审计费
	
	
	
	2.84
	参考渝价[2011]257号

	12
	工程质量检测费
	
	
	
	6.40
	渝建质量[2023]29号

	13
	工程保险费（0.5%）
	
	
	
	5.62
	第一部分工程费用×0.5%

	14
	场地准备及临时设施费（0.5%）
	
	
	
	5.62
	第一部分工程费用×0.5%

	15
	安全生产保障费
	
	
	
	11.23
	参考 CQGSBF-JA-2021，第一部分工程费用×1.0%

	三
	预备费
	
	
	
	65.50
	

	1
	涨价预备费
	
	
	
	0.00
	

	2
	基本预备费5%
	
	
	
	65.50
	

	
	建设投资
	
	
	
	1375.50
	

	四
	建设期借款利息
	
	
	
	16.85
	贷款利率3.5%，计算期0.5年

	五
	总投资合计
	
	
	
	1392.35
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